Приложение № 6 к Порядку разработки, реализации

 и оценки эффективности

муниципальных программ

городского поселения

«Шилкинское»

ОПЕРАТИВНЫЙ (ГОДОВОЙ) ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

**«**Формирование современной городской среды на территории городского поселения «Шилкинское» на 2018-2024 годы»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование муниципальной программы)

за январь - 2023 года

 Муниципальный заказчик Администрация городского поселения «Шилкинское»

 Источник финансирования ФБ, КБ, МБ (город)

 (районный бюджет, другие источники (указать))

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера)  | Объем финансированияна 2020 год (тыс. руб.)  | Выполнено (тыс. руб.) | Степень и результаты выполнения мероприятияв соответствии с перечнем стандартных процедур, указанных в [графе 3](#Par488) приложения N 5к Порядку  | Профинансировано(тыс. руб.)  |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |
| Подпрограмма 1  | 8 999,98 | 8 999,98 | Заключено муниципальных 5 контрактов:Выполнение работ по благоустройству ул.Ленина-1 контракт;Устройство детской площадки по адресу: г. Шилка ул.  Лазо 13-1 контрактВыполнение работ по благоустройству дворовых  территорий по адресу: ул. Балябина 77-79, Балябина 144-146, Пролетарская 42-1 контракт;Выполнение работ по благоустройству дворовых  территорий по адресу: ул. Балябина 144-146- 1 договор (прямой);Выполнение работ по благоустройству дворовых  территорий по адресу: ул.Пролетарская 142(замена грунта на парковке)-1 договор (прямой); | 8 999,98 |
| Мероприятие подпрограммы 1  |  |  |  |  |
| ...  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2  |  |  |  |  |
| Мероприятие подпрограммы 2  |  |  |  |  |
| ...  |  |  |  |  |
| Мероприятие муниципальной программы  |  |  |  |  |
| ...  |  |  |  |  |
| Итого по муниципальной программе  | 8 999,98 | 8 999,98 | Выполнение 100% Степень достижения =1 | 8 999,98 |

Примечание. В [графе 3](#Par762) указывается стоимость выполненных программных мероприятий в тыс. руб.

Приложение № 7 к Порядку разработки, реализации

 и оценки эффективности

муниципальных программ

городского поселения

«Шилкинское»

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

**«**Формирование современной городской среды на территории городского поселения «Шилкинское» на 2018-2024 годы»

(наименование муниципальной программы)

за 2022 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Задачи, направленные надостижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.)  | Фактический объем финансирования на решение данной задачи(тыс. руб.)  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целейи решение задач  | Единица измерения  | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальнойпрограммы)  | Планируемоезначение показателя на 2022  | Достигнутоезначение показателя за 2022  |
| Бюджет города | Другие источники (указать) | Бюджет города  | другие источники(указать) |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |
| 1.  | Задача 1. Повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования городского поселения «Шилкинское»  | 523,36 | ФБ, КБ. 8 476,62 | 523,36 | ФБ, КБ. 8 476,62 |  |  |  |  |  |
| Показатель 1 Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | шт | 11 | 2 | 1 |
| Показатель 2 Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | га | 17,6 | 3,4 | 2,8 |
|  Показатиель 3Доля благоустроенных муниципальных территорий общего пользования в общем количестве таких территорий, подлежащих благоустройству  | % | 73,35 | 13,34 | 1,7 |
| 2.  | **Задача 2 Повышение уровня вовлеченности заинтересованности граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий городского поселения «Шилкинское** |  |  |  |  | Показатель 1 Информирование заинтересованных лиц, организаций о проводимых мероприятиях по благоустройству дворовых территорий муниципальных территорий общего пользования   | % | 18 | 18 | 18 |

Приложение № 9 к Порядку разработки, реализации

 и оценки эффективности

муниципальных программ

городского поселения

«Шилкинское»

Методика

оценки эффективности реализации муниципальной программы

1. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы определяет алгоритм оценки эффективности реализации муниципальной программы в процессе и по итогам ее реализации.

2. Эффективность реализации муниципальной программы определяется, как оценка эффективности реализации муниципальной программы в целом и каждой подпрограммы, входящей в ее состав.

3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы определяется по индексу эффективности, который рассчитывается по формуле:

Iэ = (Vф \* I р ) / Vп,= (8 999,98\*1)/ 8 999,98 = 1 где

Iэ – индекс эффективности муниципальной программы;

Vф – объем фактического совокупного финансирования муниципальной программы;

Iр – индекс результативности муниципальной программы;

Vп – объем запланированного совокупного финансирования муниципальной программы.

При определении индекса результативности муниципальной программы (Iр) используются плановые и фактические значения соответствующих показателей (индикаторов).

Индекс результативности муниципальной программы рассчитывается по формуле:

Iр = ∑ (Mп \* S) = (0,3\*1,4) =0,4, где

Iр – индекс результативности муниципальной программы;

S – соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей (индикаторов), которое рассчитывается по формуле:

– в случае использования показателей, направленных на увеличение целевых значений:

S = Rф / Rп =1/1=1

Показатель 1 S=1/2=0,5

Показатель 2 S=2,8/3,4=0,8

Показатель 3 S=1,7/13,4=0,1

ИТОГО: S=1,4

– в случае использования показателей, направленных на снижение целевых значений:

S = Rп / Rф , где

Rф – достигнутый результат целевого значения показателя;

Rп – плановый результат целевого значения показателя;

Mп – весовое значение показателя (вес показателя), характеризующего муниципальную программу, который рассчитывается по формуле:

Mп = 1 / N= 1/3=0,3, где

N – общее число показателей, характеризующих выполнение муниципальной программы.

4. В заключении об оценке эффективности реализации муниципальной программы дается характеристика оценки (высокая эффективность, приемлемая эффективность, средняя эффективность, низкая эффективность), приводятся возможные причины отклонений и предполагаемые дальнейшие действия в отношении оцениваемой муниципальной программы в соответствии с таблицей.

В отчете о выполнении муниципальной программы за весь период ее реализации приводится средняя оценка за все годы реализации муниципальной программы, определяемая как среднеарифметическое оценок эффективности муниципальной программы по каждому году реализации муниципальной программы.

**Оценка эффективности муниципальной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Значение индекса эффективности (Iэ) | Оценка муниципальной программы |
| 0,9 ≤ Iэ ≤ 1,1 | высокая эффективность |
| 0,8 ≤ Iэ < 0,9 | приемлемая эффективность |
| 0,7 ≤ Iэ < 0,8 | средняя эффективность (недовыполнение плана) |
| Iр > 1,1 | средняя эффективность (перевыполнение плана) 1 |
| Iр < 0,7 | низкая эффективность (существенное недовыполнение плана) |

1 Перевыполнение плановых значений индикаторов может свидетельствовать о том, что:

а) муниципальная программа получила излишнее финансирование, которое могло бы быть использовано на другие программы;

б) допущены серьезные ошибки на этапе планирования муниципальной программы. Целесообразно, чтобы в подобном случае муниципальная программа признавалась неэффективной (среднеэффективной).

Вывод:

Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае, если значение Iэ составляет не менее 0,9; фактическое значение по итогам 2022 г. = 1.

Индекс результативности муниципальной программы Iр =0,4< 0,7.

Следовательно, продолжение реализации программы в период 2023-2024 годы целесообразно.